## Slide 1: Визуализация на этапе реализации бережливого проекта

## Slide 2: Инструменты визуализации
Диаграмма Ганта
инструмент планирования, управления задачами, который позволяет ни о чём не забыть и делать всё своевременно
Уголок решенных проблем
инструмент визуализации
и мониторинга процесса внедрения улучшений
Производственный анализ
инструмент оценки эффективности внедренных изменений и мониторинга закрепленного результата
СОП и СОК
документы, регламентирующие выполнение работы на местах в рамках процесса

## Slide 3: Диаграмма Ганта
№ | Наименование мероприятия | Длит-ть | Дата начала | Дата окончания | Месяц |  |  | 
 |  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя
Форма диаграммы Ганта
Цветовая индикация
Запланированные мероприятия
Выполненные без отклонений мероприятия
Мероприятия, реализуемые
с отклонением в 2-3 дня
Мероприятия, реализуемы с отклонениями более 3-х дней
ПОРЯДОК РАБОТЫ
С ДИАГРАММОЙ ГАНТА
Сформировать диаграмму по форме на основании плана управления проектом
Закрепить на диаграмме красную нить (ленту, шнурок) в соответствии в текущей датой
Разместить диаграмму на стене рядом с остальными материалами по проекту
Закрашивать статус выполнения работы в соответствии со цветовой индикацией по мере наступления сроков

## Slide 4: Примеры использования диаграммы Ганта
ОГБУЗ «Городская больница №2 г. Белгорода»
ОКУ «Белгородский центр занятости населения»

## Slide 5: Уголок решенных проблем
Форма уголка решенных проблем
ПОРЯДОК РАБОТЫ
С УГОЛКОМ
РЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ
Сформировать уголок решенных проблем в соответствии с шаблоном
В первом столбце разместить стикеры с указанием проблем, которые будут решены в рамках проекта
По мере реализации мероприятий по улучшениям заполняются второй и третий столбцы
Проблема
Решение
Вклад в цель
Если мероприятие направлено на решение нескольких проблем, проблемы в первом столбце группируются
УГОЛОК РЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ

## Slide 6: Пример использования уголка решенных проблем

## Slide 7: Производственный анализ
Форма бланка производственного анализа
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АНАЛИЗА
Подготовить бланк анализа и разместить его вместе с другими материалами по картированию
После внедрения изменений провести не менее 5 замеров времени по процессу
Вносить результаты каждого замера в бланк, указывая отклонения от цели и его причины
Производственный анализ процесса «….»
Дата проведения | Время протекания процесса |  | Расхождение (+/-) | Причина расхождения
 | План | Факт |  | 

## Slide 8: Пример проведения производственного анализа

## Slide 9: Стандартная Операционная Процедура
Стандартная Операционная Процедура
СОП
Документ, содержащий поэтапные инструкции,
которым должен неукоснительно следовать персонал при выполнении тех или иных действий
Пошаговая инструкция для выполнения определенного действия
Задокументированные СОП обеспечивают
Согласованность
Все сотрудники должны выполнять действия совершенно одинаково
Правильность
Не пропускается ни одного шага в процессе
Качество
Надежные и правильные результаты - основа качественной работы

## Slide 10: Стандартная Операционная Процедура
ХОРОШАЯ СОП
Дает детальные, ясные и краткие инструкции по выполнению операций в процессе
Легко понятна новым сотрудникам
Рассмотрена и утверждена руководством
Регулярно обновляется

## Slide 11: Стандартная Операционная Процедура
Разделы СОП:
Название - наименование процесса
Цели и сфера применения
Для кого предназначен
Используемые сокращения и определения
Задачи, ответственность и отчетность
- фамилия автора-составителя СОП;
- подписи утверждающих должностных лиц;
- дата утверждения
Процедура СОП
Связанные документы и формы
Список литературы
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 12: Стандартная Операционная Процедура
ПРОЦЕДУРА СОП
Опишите шаги процедуры в порядке их выполнения (сделайте пронумерованный список)
Учитывайте следующие рекомендации:
- максимально используйте повелительное наклонение (сделайте, возьмите и т. п.);
- учитывайте уровень знаний пользователей;
- опишите все виды деятельности в рамках этой процедуры; технические, административные и контрольные мероприятия
Этот раздел может быть разделен на несколько частей (например, введение, меры безопасности, перечень требующихся материалов, метод, хранение, контроль и и т. д.)
Приводите ссылки на другие СОП при необходимости

## Slide 13: Стандартная Операционная Процедура
Для описания СОП, его графического выражения, служит Стандартная операционная карта – СОК
СОП
СОК
СОК
СОК
СОК

## Slide 14: Стандартная Операционная Процедура
Форма СОК
Шаг | Операция | Фото, схема | Исполнитель | Время

## Slide 15: Стандартная Операционная Процедура
Разновидности СОПов
ИНСТРУКЦИЯ
АЛГОРИТМ
БЛОК-СХЕМА
ЧЕК-ЛИСТ
текстовый документ, содержащий правила или указания по выполнению определенной работы
с описанием порядка, способа выполнения и необходимых ресурсов
описание последовательности действий для достижения определенного результата, записанных в виде понятных исполнителю команд
способ представления алгоритма или процесса в виде наглядной графической схемы. Отдельные шаги изображаются в виде блоков различной формы, соединенных между собой линиями, указывающими направление последовательности
специальный перечень вопросов, а также требований для каждого проверяемого параметра

## Slide 16: Визуализация бережливых проектов
Карточка проекта
Карта текущего состояния
Пирамида проблем и «5 почему?»
Целевого состояния
Диаграмма Ганта
Уголок решенных проблем
Производственный анализ

## Slide 17: Реализация бережливых проектов
Подготовка паспорта проекта
Подготовка плана управления проектом
Оформление диаграммы Ганта, уголка
решенных проблем, производственного анализа
Мониторинг оформления визуализации
до 15.10.18
до 15.11.18
до 19.11.18
20.11.18 24.11.18

## Slide 18: Стандарт образца технологии
Замотивированная и вовлеченная команда
Прокартированы
3-5 процессов
Транслирование опыта, методологии