Слайд 1

Уважаемые коллеги, хотела бы проинформировать вас о ходе реализации национального проекта «Культура» и федерального партийного проекта «Культура малой родины» по итогам 1 полугодия 2021 года

Слайд 2

В текущем году на реализацию нацпроекта выделено 
269 млн рублей, из которых 191 млн рублей – это федеральный бюджет. Стоит отметить, что по сравнению с 2020 годом, средств федерального бюджета поступило больше на 138 млн рублей (72%).

Информация о распределении средств региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» представлена на слайде 2.

Слайд 3

На реализацию мероприятия «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности» выделено около 41 млн рублей, из которых 29,8 млн рублей федеральный бюджет. В рамках данного мероприятия ведется реконструкция Дома культуры 
в с. Уколово Губкинского городского округа.

В настоящий момент на объекте завершаются общестроительные работы. Кассовое исполнение составляет 12,3 млн рублей или 30% от выделенного лимита. Срок исполнения по контракту 19 ноября 2021 года.

При реализации данного мероприятия возникли следующие проблемы:

- заказчиком не вовремя завершена контрактация выделенного лимита;

- несвоевременно выданы проектные решения управлением капитального строительства Губкинского городского округа подрядной организации;

- не соблюден график кассового исполнения средств федерального бюджета;

- при проведении выездных проверок управлением культуры области выявлено недостаточное количество трудовых ресурсов на объекте.

Слайд 4

В 2021 году в национальный проект включено мероприятие по реконструкции и капитальному ремонту детских школ искусств.
В рамках данного мероприятия завершается капитальный ремонт зданий ДШИ №1 г. Белгорода и ДМШ №1 г. Губкина. Торжественное открытие объектов запланировано в начале сентября текущего года. Новый учебный год учащиеся школ начнут в отремонтированных зданиях.

На данные цели выделено свыше 142 млн рублей, из которых 
92 млн рублей федеральный бюджет: 81 млн рублей выделено на ДШИ №1 г. Белгорода и 61 млн рублей на ДМШ№ 1 г. Губкина.

По состоянию на 17 августа текущего года кассовое исполнение по г. Белгороду составляет 4,9 млн рублей или 6%, по г. Губкину 
28,8 млн рублей или 47% от выделенного лимита.

Несмотря на низкое кассовое исполнение выделенных средств по ДШИ №1 г. Белгорода, стоит отметить высокий темп работ на объекте за весь период реализации проекта.

В ходе реализации данного мероприятия выявлены следующие проблемы:

- заказчиками не вовремя завершена контрактация выделенного лимита;

- несвоевременная корректировка сметной документации привела к нарушению графика кассового исполнения средств федерального бюджета.

Слайд 5

На оснащение 9 ДШИ области музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой выделено 52 млн рублей, из которых 47,75 млн рублей федеральный бюджет. В настоящее время завершается поставка приобретённых инструментов и оборудования в школы искусств. Прошу участников данного мероприятия своевременно осуществить торжественную презентацию направления.

Слайд 6

На переоснащение центральной библиотеки Яковлевского городского округа в г. Строитель выделено 10,75 млн рублей, из которых 10 млн – федеральный бюджет. На сегодняшний день завершаются работы по поставке оборудования и мебели. Кассовое исполнение составляет 10 млн рублей или 93% от выделенного лимита.

Вопрос кассового исполнения средств федерального бюджета находится на постоянном контроле в Министерстве культуры Российской Федерации. Обращаюсь к участникам нацпроекта 
2022 года – это Борисовский и Волоконовский районы, Старооскольский и Яковлевский городские округа, где планируется работа по следующим объектам: капитальный ремонт домов культуры в с. Байцуры и с. Грузское Борисовского района, Дома культуры в с. Пятницкое Волоконовского района и строительство культурно-просветительского центра, посвященного памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в п. Волоконовка, капитальный ремонт ДШИ в г. Строитель и ДМШ №3 в г. Старый Оскол. Уже сегодня вам необходимо начать работу по подготовке документации на проведение электронных аукционов на определение подрядчика по выполнению работ. Контракты должны быть заключены до 3 декабря 2021 года.

Надеемся, что мероприятия регионального проекта «Культурная среда» будут выполнены участниками в соответствии с утвержденными дорожной картой сроками.

Слайд 7

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» в текущем году оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры по итогам работы за 2020 год. Комиссией было отобрано 17 сельских учреждений культуры. На данные цели выделено 2 млн рублей, из которых 1,7 млн рублей федеральный бюджет. В настоящий момент кассовое исполнение направления составляет 100%.

Также оказана поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры по итогам работы за 2020 год. Решением комиссии были определены 16 кандидатур (11 клубных работников, 3 работника библиотек, один музейный работник и один преподаватель ДШИ). На данные цели выделено более 
1 млн рублей, из которых 800 тыс рублей федеральный бюджет. Кассовое исполнение направления составляет 100%.

Слайд 8

В текущем году в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» уже созданы:

– 3 виртуальных концертных зала в городах Белгород, Губкин, Грайворон на общую сумму 9,4 млн рублей, из которых 
9,2 млн рублей – федеральный бюджет;

– 10 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам в режиме дополненной реальности на платформе Artefact;

– оцифровано 130 документов редкого фонда, в том числе книжные памятники. До конца года планируется оцифровать еще 70;

– организовано более 400 онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ» из 350 плановых.

Слайд 9

Начиная с 2017 года, на территории области успешно реализуется федеральный партийный проект «Культура малой Родины», благодаря которому свыше 80 учреждений культуры области оснащены современным звуковым и световым оборудованием.

В текущем году в рамках реализации направления «Местный Дом культуры» обновили свою материально-техническую базу 
10 учреждений культурно-досугового типа. На данные цели было выделено 35 млн рублей, из которых 26 млн рублей – это средства федерального бюджета. Участниками 2021 года стали следующие муниципальные образования: Белгородский, Борисовский, Красногвардейский, Краснояружский и Корочанский районы, Валуйский, Новооскольский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский городские округа.

Стоит отметить, что участниками своевременно выполнены пункты дорожной карты. К 1 июля текущего года осуществлено 100% освоение выделенных средств. В настоящий момент все объекты готовы к официальной презентации. Благодарю участников проекта за успешную реализацию данного направления.

Слайд 10

По направлению «Театры малых городов» в текущем году выделено 9,6 млн рублей, из которых 6,9 млн рублей средства федерального бюджета.

Слайд 11

Старооскольскому театру для детей и молодежи им. Б.И. Равенских выделено 4,9 млн рублей. За счет выделенных средств уже поставлено 2 спектакля – «Маленький принц» (Антуан де Сент-Экзюпери), «Смердяков» (по роману «Братья Карамазовы Ф.М.Достоевского), а также планируется поставить еще 2 спектакля: «Школа семейной жизни» (Оноре де Бальзак) и новогоднее представление «Путешествие в страну сказок».

Слайд 12

Губкинскому театру для детей и молодежи выделено 4,7 млн рублей. В настоящее время поставлен один спектакль «Бамбуковый остров» (А.Ю. Богачева). До конца года планируется еще поставить 2 спектакля: «Доходное место» (А.Н. Островский) и «Неудачный день» (М.М. Зощенко).

В рамках данного мероприятия также приобретено современное звуковое и мультимедийное оборудование.

Слад 13

На реализацию направления «Театры-детям» в 2021 году выделено 3,5 млн рублей, из которых 2,7 млн рублей федеральный бюджет. Участник – Белгородский государственный театр кукол.

Слайд 14

Приобретено световое оборудование, поставлен 1 спектакль «Белый пароход» по повести Чингиза Айтматова.

Благодарю участников направления за полное кассовое исполнение материально-технической части субсидии до 1 июля текущего года.

Доклад окончен!

Спасибо за внимание!